**Příloha 4**

**Časový a finanční harmonogram**

# **Časový a finanční harmonogram**

Uchazeč v rámci nabídky předloží projektový časový a finanční plán ve formě Ganttova diagramu v minimálním rozsahu dle struktury z přílohy č.2 *položek 1-4*, u položek 2.X (dodávky modulů) pro body *a)* až *e).*

Harmonogram musí respektovat následující požadavky a milníky.

| Milník / aktivita | Od | Do |
| --- | --- | --- |
| Přípravná fáze | | |
| Zahájení projektu a výběr zhotovitele | 09/2023 | 11/2023 |
| Zpracování implementační studie proveditelnosti | 11/2023 | 12/2023 |
| Dodávky služeb dle položek 1.1, 1.2, 1.3 | Do 3 měsíců od podpisu SoD | |
| Realizační fáze | | |
| Zpracování projektové dokumentace, | Do 2 měsíců od podpisu SoD | |
| Realizace veřejné zakázky dle 2.1 až 2.5 | Do 10 měsíců od podpisu SoD | |
| Realizace veřejné zakázky dle 3.1, 4.1, 4.2 | Do 12 měsíců od podpisu SoD | |
| Provozní fáze | | |
| Zpracování závěrečné dokumentace | Do 15 měsíců od podpisu SoD | |
| Provoz systému | Do 60 měsíců od podpisu SoD | |

Fáze PoC (Ověření nabízeného řešení) bude probíhat před podpisem smlouvy