PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK stavby

Ing. Marek Kozminský

Ing. Michal Hornýš

Ing. Michal Hornýš

Královehradecký

**SJEZD – DOLNÍ LIPKA**

Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

A4

Dolní Lipka

05/2023

JEDNOSTUPŇOVÁ

3111-23-4019.209

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

9

***Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č. 11, vyhláška č. 499/2006 Sb.***

# identifikační údaje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **stavba** | : | **Sjezd – Dolní Lipka** |
| **kraj** | : | Pardubický |
| **obec** | : | Dolní Lipka |
| **STAVEBNÍ ÚŘAD** | : | Králíky |
| **charakter stavby** | : | Předmětem projektu je navržení sjezdu a přístupové cesty k firmě Zogal Union |
| **Stupeň pd** |  | jednostupňová |
| **POZEMKY STAVBY** |  | 294/5, 294/9, 294/10, 1046, 294/4, 1150 |
| **katastrální území** | : | **Dolní Lipka [629588]** |
| **OBJEDNATEL** | : | **Pardubický kraj**  Komenského nám. 125,  532 11 Pardubice  IČO 70892822 |
| **projektant** | : | Generální projektant  **Prodin a.s.**  K Vápence 2745  530 02 Pardubice  IČ 25292161  *projektant:*  Ing. Marek Kozminský  +420 702 254 712  [marek.kozminsky@prodin.cz](mailto:marek.kozminsky@prodin.cz)  Inženýrská činnost:  Andrea Šedivá  +420 466 055 220  [andrea.sediva@prodin.cz](mailto:andrea.sediva@prodin.cz)  *zodpovědný projektant:*  Ing. Michal Hornýš  ČKAIT 0602053 |

# NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny následovně a pro **každý stavební objekt jednotlivě**:

* při předání staveniště
* po provedení terénních přípravných prací (odstranění zpevněných vrstev, atd.)
* při zkouškách únosnosti zemní pláně a konstrukčních vrstev
* před/po položením asfaltových a konstrukčních vrstev
* před provedením zásypu inženýrských sítí
* po osazení dopravního značení
* po provedení konečných terénních a sadových úprav
* před převzetím stavby

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby.

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru.

*Vypracoval:* V Pardubicích, květen 2023

Ing. Marek Kozminský

+420 702 254 712

Prodin a.s.

K Vápence 2745

530 02 Pardubice