**PŘÍLOHA a)**

**SMLOUVA O DÍLO**

**číslo smlouvy objednatele: SMLO-36/1163/200/20/2025**

**evidenční znak: OV2xxx/**

**číslo smlouvy zhotovitele:**

**I.** **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice

IČO: 000 85 031

DIČ: CZ00085031

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Pověřená osoba: Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Ing. Lenka Vašátková – 2. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu

Tel: +420 724 203 477, e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:antonin.jaluvka@suspk.cz)

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**II.** **„Název společnosti DOPLNÍ ZHOTOVITEL“**

Zastoupena: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Sídlo: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

IČO: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

DIČ: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Zapsána: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Bankovní spojení: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Číslo účtu: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

E-mail: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Zástupce zhotovitele: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Objednatel má zájem na tom, aby dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 2. část**“, v části realizace Díla financované Objednatelem nazvané „**Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 2. část**“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH) | DPH 21 % v Kč | Přijatá smluvní částka  včetně DPH 21 % v Kč |
| DOPLNÍ ZHOTOVITEL | DOPLNÍ ZHOTOVITEL | DOPLNÍ ZHOTOVITEL |

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:
2. Smlouva o dílo
3. Dopis o přijetí nabídky
4. Dopis nabídky
5. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, První vydání 2020)
6. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky
7. Technická specifikace
8. Výkresy
9. Formuláře
10. Předpis P1 pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na pozemních komunikacích a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.
11. Objednatel uvádí, že realizace Díla bude z důvodu zajištění financování rozdělena do dvou stavebních sezón. V roce 2025 budou realizovány stavební objekty SO 255, SO 256 a část SO 102 ve staničení km 1,942 až km 2567 a veškeré související práce z dalších SO, nezbytných pro úplné dokončení výše uvedených SO a jejich částí. Zbývající stavební objekty a jejich části budou realizovány a dokončeny ve stavební sezóně 2026.
12. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na Díle s plněním související smlouvy o dílo, kde je investorem obec Klášterec nad Orlicí. V rámci této koordinace je Zhotovitel povinen přizpůsobit postup výstavby pokynům Objednatele.
13. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
14. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
15. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy Objednatel odešle Oznámení o Datu zahájení prací Zhotoviteli.
16. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody, ušlého zisku a zaplacení smluvní pokuty.
17. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích dne: V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Zdeněk Vašák,** ředitel (DOPLNÍ ZHOTOVITEL)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje