**Příloha č. 8**

Výkony a práce, které je Zhotovitel povinen pro Objednatele provést jako součást Díla

|  |
| --- |
| Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen jakožto součást Díla pro Objednatele provést následující výkony a/nebo práce: |
| * + - 1. Projektové a přípravné práce, revize, prohlídky a zkoušky nutné k realizaci Díla, tj. zejména: * vytýčení existujících a budoucích inženýrských sítí, vč. porealizačního geodetického zaměření, * výměna zeminy v souladu se znaleckým posudkem o půdě, s ohledem na statiku Budovy a Projektovou dokumentací, * [ ], |
| * + - 1. Příprava, zabezpečení a úklid Staveniště, tj. zejména: * oplocení Staveniště (čisté, estetické, dílcové, neprůhledné), * instalace, údržba, opravy a odstranění zařízení Staveniště (např. přípojky, osvětlení atd.), * zabezpečení Staveniště proti vniknutí neoprávněných osob, ostraha Staveniště, * udržování Staveniště v čistém stavu a provedení celkového úklidu po dokončení Díla (ještě před jeho předáním Objednateli), * zabezpečení likvidace stavebního odpadu ze Staveniště, * vybavení Staveniště všemi zařízeními, kterými musí být dle příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí hasičského záchranného sboru, příp. inspektorátu bezpečnosti práce vybaveno (např. hydranty, hasicí přístroje atd.), |
| * + - 1. Zabezpečení dopravního napojení Staveniště na příjezdové komunikace, tj. zejména: * zajištění příjezdových komunikací na Staveniště a udržování těchto komunikací v bezvadném a čistém stavu (nesmí docházet ke znečišťování veřejných dopravních komunikací), * odstranění dočasných příjezdových komunikací ke Staveništi po dokončení Díla (ještě před předáním Díla Objednateli), |
| * + - 1. Kompletní úklid a vyčištění Staveniště a Díla (ještě před předáním Díla Objednateli), |
| * + - 1. Vypracování, příp. zajištění: * dokumentace skutečného provedení Díla, a to jak v tištěné, tak i elektronické (na CR-ROM ve formátu .dwg) podobě (dokumentace bude předána Objednateli při předání Díla); * výchozích revizních zpráv všech instalovaných zařízení (el. i plynových), * návodů pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí Díla (vždy v českém jazyce), které budou Objednateli předány při předání Díla, * pravomocného kolaudačního, příp. jiného souhlasu nutného k užívání Díla, a v případě, že kolaudačního, příp. jiný souhlas nutný k užívání Díla právní moci nenabývá, pak účinného kolaudačního, příp. jiného souhlasu nutného k užívání Díla; |
| * + - 1. Zabezpečení přítomnosti samostatného elektrotechnika s kvalifikací ve smyslu § 5 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nejméně [3] dnů ode dne otevření prodejny v rámci celé otevírací doby a v případě nutnosti servisního zásahu až do úplného odstranění závady; |
| * + - 1. [ ]. |