PŘÍLOHA a)

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-275/1153/200/20/2025

evidenční znak: OV2xxx/

číslo smlouvy zhotovitele:

I.  Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena:		Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Sídlo:			Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice

IČO:			000 85 031

DIČ:			CZ00085031

Zapsána:		v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:		27-1206774399/0800

E-mail pro fakturaci:	fakturace.tu@suspk.cz

Pověřená osoba:	Ing. Jiří Synek, náměstek ředitele, úsek technicko - správní

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Ing. Lenka Vašátková – 2. zástupce statutárního orgánu organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek úseku technicko - správního

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení kontroly kvality staveb

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek úseku technicko - správního

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát – technický dozor stavebníka

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení kontroly staveb

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Název společnosti DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Zastoupena:	„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Sídlo:		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

IČO:		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

DIČ:		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Zapsána: 	„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Bankovní spojení:	„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Číslo účtu:	„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

E-mail:		„DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

Zástupce zhotovitele: „DOPLNÍ ZHOTOVITEL“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto Smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel má zájem na tom, aby veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. etapa ZAV – zemní práce“ byla provedena Zhotovitelem řádně a včas. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH) | DPH 21 % v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč |
| --- | --- | --- |
| DOPLNÍ ZHOTOVITEL | DOPLNÍ ZHOTOVITEL | DOPLNÍ ZHOTOVITEL |

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

- Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že následující dokumenty společně tvoří obsah Smlouvy na plnění výše uvedeného Díla:

- Smlouva o dílo

- Příloha

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Druhé vydání 2025)

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) - Obecné podmínky

- Technická specifikace

- Výkresy

- Formuláře

- Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, resp. Smlouvu, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti Datem zahájení prací.

- Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody, ušlého zisku a zaplacení smluvní pokuty.

- Zhotovitel je povinen koordinovat práce se souvisejícím záchranným archeologickým výzkumem, realizovaným v rámci veřejné zakázky „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. etapa ZAV“, včetně přizpůsobení časové posloupnosti prováděných prací požadavkům archeologických pracovníků, a hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších povinností v souladu s Pod-čl. 4.9 Smluvních podmínek. Roli Objednatele pro účely tohoto Pod-čl. zajišťuje dodavatel veřejné zakázky „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ, I. etapa ZAV“, jakožto odborná organizace státní památkové péče ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči oprávněná provádět záchranný archeologický výzkum.

- Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury náleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

V Pardubicích							V …………………

dne dle elektronického podpisu				dne dle elektronického podpisu

(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

____________________________                  	 	 	____________________________

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel					(DOPLNÍ ZHOTOVITEL)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje