- Smlouva o dodávce provozního informačního systému a poskytování servisních služeb

- uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

- Evidenční číslo smlouvy Objednatele:

- Smluvní strany:

- (A) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:			27-1206774399/0800

- Email: 				info@suspk.cz

- Zastoupená: 			Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

provozní náměstek ředitele, Ing. Marian Cvrkal, tel. 602 653 339,

email: marian.cvrkal@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: při zpracování návrhu smlouvy doplní účastník požadované údaje označené jako „doplní uchazeč“

- (B) Název / obchodní firma / jméno a příjmení: „doplní uchazeč“

IČ:

DIČ:

Se sídlem:

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským soudem v………….., pod sp. zn.    nebo

Právnická / fyzická osoba zapsaná v ………………………………………. nebo

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění)

Bankovní spojení:

Číslo účtu: POKYNY PRO ÚČASTNÍKA: je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

- Email:

- Zastoupená:

- Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

(dále jen „Dodavatel“)

Objednatel a Dodavatel dále též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem plnění smlouvy je dodávka, implementace, zprovoznění a odevzání Informačního systému pro běžnou a zimní údržbu komunikací dle níže uvedené specifikace Objednateli. Informační systém pro běžnou a zimní údržbu představuje komplexní řešení pro podporu provozních činností Objednatele v oblasti údržby komunikací (dále jako „IS“), zavedení elektronického řídícího systému výdeje pohonných hmot (dále jako PHM), vybavení a integrace vozidel běžné a zimní údržby koncovým HW zařízením, vybavení Datového centra nezbytným HW a SW infrastruktury pro VPIS SÚS PK, s cílem modernizace a rozvoje vnitřního provozního informačního systému SÚS PK (dále jako „VPIS SÚS PK“), a to vč. dodání technické dokumentace,  provedení školení a zajištění následného provozu IS na technologické infrastruktuře Objednatele včetně servisní podpory, a to vše v souladu s dokumentem „Technická specifikace“, který je nezbytnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3 „Technická specifikace“ (dále to vše jako „Dílo“).

  - Předmět plnění smlouvy (dodávka a implementace) bude proveden dle následujícího členění:

    - Dodávka a implementace IS vč. licencí na SW pro neomezený počet uživatelů, dodávka a montáž HW telemetrických vozidlových jednotek a kamer s příslušenstvím na vozidla běžné a zimní údržby komunikací a komplexní zprovoznění IS vč. datové integrace telemetrických vozidlových jednotek a kamer.

    - Dodávka a implementace elektronického řídícího systému výdeje PHM s příslušenstvím na stávající čerpací stanice Objednatele typu bencalor a jeho komplexní zprovoznění vč. datové integrace s IS.

    - Dodávka, implementace a zprovoznění vybavení Datového centra nezbytným HW a SW infrastruktury pro VPIS SÚS PK vč. potřebných licencí v obsahu a rozsahu nutném pro provoz Díla na technologické infrastruktuře Objednatele.

    - Dodávka potřebné technické dokumentace a provedení souvisejícího školení za účelem optimálního využití Díla uživateli Objednatele na základě podmínek a interních procesů Objednatele v oblasti provozních činností běžné a zimní údržby komunikací.

  - Předmětem plnění smlouvy (servis) je i zajištění servisní podpory provozu IS a koncového HW zařízení vozidel vč. elektronického řídícího systému výdeje PHM, a to v rámci doby záruky za jakost (2 roky) a v rámci pozáruční doby po ukončení záruky za jakost (3 roky), tj. poskytování servisní služby HelpDesk (dále jako „HelpDesk“) s využitím např. webové aplikace Dodavatele k zajištění písemné komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem vč. možnosti zadávání servisních požadavků a průkazného dokumentování celého průběhu servisního požadavku od jeho zadání Objednatelem po jeho vyřešení Dodavatelem, a to prostřednictvím těchto servisních služeb:

    - Služby servisní údržby a technické podpory provozu IS

    - Služby servisní údržby a technické podpory týkající se koncových zařízení HW vozidel a PHM:

- HW na vozidlech (Telemetrické jednotky, kamery)

- HW Elektronické evidence PHM

- Zajištění přenosu dat prostřednictvím SIM karet instalovaných v telemetrických jednotkách, kamerách a na elektronických stojanech čerpacích stanic PHM

V rámci této Služby dále Zhotovitel umožní, na základě nových objednávek Objednatele nad rámec Díla, dodávky a montáže zcela nových telemetrických jednotek, kamer či elektronického řídícího systému výdeje PHM v Time & Material cenách dle sekce XI přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace nabídkové ceny“, a to vč. zprovoznění a napojení na IS s následnou záruční a pozáruční provozní a servisní podporou

    - Služby servisní podpory licencí IS

Zadavatel předpokládá, že Dodavatel bude pro HW Datového centra zajišťovat servisní podporu pouze v rámci záruky za jakost, v případě vady HW na straně Dodavatele. V ostatních případech zajistí servisní podporu interní pracoviště IT Zadavatele.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Do 10.6.2019 - dodávka a implementace díla dle odstavce 1.2 této smlouvy

  - Do 10.6.2024 - zajištění servisní podpory provozu IS a koncového HW zařízení vozidel dle odstavce č. 1.3 této smlouvy

Místem plnění (dodání) jsou jednotlivá cestmistrovství objednatele viz. Příloha č. 2 smlouvy.

- CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za Dílo je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny v členění podle jednotlivých dodávek:

- Dodávka a implementace software  IS pro běžnou a zimní údržbu a jeho komplexního zprovoznění, vč. smluvní odměny za licence, technické dokumentace, školení (dle kapitoly č. 4 Technické specifikace – Příloha č. 3 smlouvy) vč. záruky za jakost (Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, cenová sekce I.) – uznatelné

- Dodávka, implementace a zprovoznění vybavení Datového centra vč. technické dokumentace, školení (dle kapitoly č. 4 Technické specifikace – Příloha č. 3 smlouvy) vč. záruky za jakost (Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, cenová sekce II.) – uznatelné

- Dodávka, montáž a zprovoznění HW telemetrických jednotek s příslušenstvím na vozidla/stroje vč. dopravy na předpokládaný celkový počet položek vč. záruky za jakost (Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, cenová sekce III.) v počtu 239 ks celkem a to:

  - 30 ks jednotek (pro montáž vozidlových kamer) – neuznatelné

  - 30 ks jednotek bez kamer– uznatelné

  - 179 jednotek bez kamer– neuznatelné

- Dodávka, montáž a zprovoznění HW kamery s příslušenstvím na vozidla/stroje vč. dopravy na předpokládaný celkový počet položek a vč. záruky za jakost (Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, cenová sekce IV.):

  - 30 ks vozidlových kamer – neuznatelné

- Dodávka, montáž a zprovoznění elektronického řídícího systému výdeje PHM s příslušenstvím (5 ks na stávající stojany Bencalor dle Přílohy č. 2) vč. dopravy, smluvní odměny za licence a implementace IS s vazbou na vozidla objednatele a to vč. záruky za jakost (Příloha č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, cenová sekce V.)  – uznatelné

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za dodávky, montáže a provoz IS, HW Datového centra, koncových zařízení HW vozidel a  elektronického řídícího systému výdeje PHM a příslušných licencí, dle Přílohy č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, sekce VII. činí:  xxx,- Kč bez DPH  „doplní uchazeč“

  - Ceny servisních SLUŽEB VČETNÉ PROVOZNÍCH POPLATKŮ (na dobu 5 let):

    - Ceny za poskytování Servisních služeb v rozsahu dle Čl. 1., odst. 1.3. smlouvy, se skládají z následujících částí:

I.	Paušální měsíční cena

II.	Time & Material cena (v době záruky za jakost a po ukončení záruky za jakost)

    - Paušální měsíční cena za poskytování Servisních služeb v rozsahu dle Čl. 1., odst. 1.3. smlouvy a v cenách dle sekce VIII přílohy č. 1 smlouvy „Specifikace nabídkové ceny“ pro níže uvedené oblasti služeb se skládá z:

- Cena za servisní údržbu a podporu provozu IS: ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

- Provozní poplatek za vozidlo, kameru, čerpací stanici a SIM kartu v rámci Servisních služeb podpory:

- Poplatek za 1 vozidlo, které je předmětem sběru a zpracování dat z vozidlových jednotek zpracovávaných v IS, ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

- Poplatek za 1 vozidlovou kameru ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

- Poplatek za 1 Čerpací stanici, která je předmětem automatizovaného elektronického výdeje PHM s integrací dat a jejich zpracováním v IS, ve výši
xxx,- Kč / 1 měsíc bez DPH „doplní uchazeč“

- Poplatek za datový přenos provozu 1 SIM karty telekomunikačního operátora:

- Telemetrická jednotka: ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

- Kamera: ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

- Elektronický řídící systém výdeje PHM: ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

- Cena za služby servisní podpory licencí IS ve výši xxx,- Kč / 1 měs bez DPH. „doplní uchazeč“

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za SERVISNÍ SLUŽBY pro software IS, koncová zařízení HW vozidel (239 ks) a elektronický řídící systém výdeje PHM (5 ks) dle Přílohy č. 1 této smlouvy – Specifikace nabídkové ceny, sekce IX. činí:  xxx,- ………… Kč bez DPH  „doplní uchazeč“

    - Time & Material cena za poskytování Servisních služeb se uplatní pouze v případech, na které se nevztahuje záruka za jakost a dále kdykoliv v době po ukončení záruky za jakost, a to v cenách dle sekce XI přílohy č. 1 této smlouvy „Specifikace nabídkové ceny“.

Time & Material cena za poskytování Služeb se stanoví jako součin doby skutečného trvání poskytování zpoplatněných Služeb vykázaných na Objednatelem potvrzených časových pracovních výkazech, a hodinových sazeb a cen servisních prací a náhradních dílů, které jsou v sekci XI přílohy 1 „Specifikace nabídkové ceny“ stanoveny pro jednotlivé činnosti dle Čl. 1. odst. 1.3.1 a 1.3.2 . této smlouvy:

- Služby servisní údržby a technické podpory provozu IS

- Služby servisní údržby a technické podpory týkající se koncových zařízení HW vozidel a PHM

  - Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na základě této smlouvy za zajištění servisní podpory v rozsahu dle Čl. 1., odst. 1.3. této smlouvy, v cenách dle přílohy č. 1 „Specifikace nabídkové ceny“:

- Paušální měsíční cenu celkem v souladu s odst. 3.2.2, která zahrne cenu za servisní údržbu a podporu provozu IS, dále provozní poplatky za provoz všech koncových HW zařízení vozidel (telemetrické jednotky a kamery) a elektronických řídících systémů výdeje PHM a dále zahrne cenu za služby servisní podpory licence IS, a to počínajíc měsícem, kdy bude Objednatelem akceptováno předání Díla a bude zahájen ostrý provoz a tím i plnění Servisních služeb, a to v pravidelných měsíčních termínech s vystavením faktury vždy k poslednímu dni daného měsíce

- Time & Material cenu v souladu s odst. 3.2.3 s přiloženým a podepsaným pracovním výkazem prací uskutečněných v daném fakturovaném měsíci, a to v pravidelných měsíčních termínech s datem vystavení faktury vždy nejpozději k poslednímu dni daného měsíce a s uvedením dne uskutečnění zdanitelného plnění, jenž bude vždy odpovídat nejpozději poslednímu dni daného měsíce

Splatnost těchto faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli

  - Cena uvedená v článku 3.1. je pevnou cenou za uvedená plnění smlouvy a kryje veškeré náklady Dodavatele dle předmětu díla této smlouvy.

  - Právo Dodavatele na fakturaci vzniká dnem akceptace nebo dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu plnění smlouvy Objednatelem.

  - Objednatel neposkytuje zálohy předem.

  - Provedený a Objednatelem převzatý předmět smlouvy bude Dodavatel fakturovat na adresu pro doručování faktur (viz níže), fakturou - daňovým dokladem. Fakturovaný předmět plnění bude odsouhlasený Objednatelem na protokolech předání a převzetí, které budou přílohou faktury. Faktura bude doručena na adresu pro doručování nejdéle do 7 pracovních dnů po převzetí části díla Objednatelem. Faktury vystavené Dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění (včetně názvu obchodní firmy, sídla a čísla smlouvy Dodavatele). Objednatel je oprávněn vrátit Dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá formálně a fakticky správné náležitosti uvedené v tomto ustanovení, vykazuje rozpor mezi fakturovaným předmětem plnění smlouvy a převzatým obsahem z podkladů k fakturaci (předávací protokoly). Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je Dodavatel povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

  - Adresa pro doručení faktur:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

  - Odměna za realizované plnění předmětu smlouvy je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla Objednateli doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy vystavená po protokolárním předání dílčí časti předmětu plnění bez vad, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy.

- Způsob předání a převzetí Díla a plnění servisních služeb

  - Předmět plnění smlouvy je předán odevzdáním akceptačního protokolu Předání a převzetí s výkazem předávaného plnění dle skutečnosti Dodavatelem a převzato Objednatelem a jeho odsouhlasením.

  - Pro akceptaci Díla a jeho předání Dodavatelem Objednateli se vyžaduje splnění stanovených akceptačních kritérií v souladu s touto smlouvou. Podmínkou k akceptaci Díla jako celku je výsledek akceptačních testů, kdy při akceptaci nebude zjištěna žádná vada kategorie A, a zároveň nebude zjištěno více než pět (5) vad kategorie B.

  - Pro účely této smlouvy jsou vady kategorizovány takto:

- Vady kategorie typu A:

Za vadu kategorie A jsou považovány vážné vady Díla, tj. takové nedostatky funkčnosti Díla, které mohou mít dopad na zásadní, pro existenci Objednatele velmi důležité funkce provozních činností Objednatele. V této kategorii je znemožněna práce s IS a jsou ohroženy firemní provozní procesy Objednatele, které IS svými funkčnostmi podporuje.

Typové dopady vad kategorie A na funkčnost Díla:

- Kompletní výpadek webové aplikace IS, uživatelé se nemohou přihlásit do systému/IS (Systém je nedostupný nebo nemá adekvátní data);

- Určitá, pro uživatele klíčová funkcionalita dodaného Díla je nečinná a její činnost není možné ani ve spolupráci se Dodavatelem nahradit jinou funkcionalitou.

- vady kategorie typu B:

Za vadu kategorie B jsou považovány středně vážné vady Díla, které nejsou vadou kategorie A. IS je však použitelný ve svých základních funkcích. Tento stav může případně způsobit střední dopady do firemních provozních procesů Objednatele

- vady kategorie typu C:

Za vadu kategorie C jsou považovány nezávažné nedostatky Díla, které mají malý dopad a neohrožují základní funkce nutné k provozu a užívání Díla, Tyto vady především způsobují, že některá z funkcionalit Díla není plně činná podle představ Objednatele, avšak tento stav způsobuje minimální dopady do firemních provozních procesů Objednatele.

  - V případě, že Dodavatel vyzve písemně (e-mail nebo jiná písemná forma) Objednatele k provedení akceptace nebo akceptačních testů, je Objednatel povinen ve lhůtě nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na akceptaci předložit Dodavateli k návrhu na akceptaci veškeré své případné připomínky, jejichž zapracování je nutné k tomu, aby příslušné dílčí plnění Díla nebo plnění Díla jako celku bylo ze strany Objednatele akceptováno.

  - V případě, že při akceptaci nebude mít Dílo žádnou vadu kategorie A a zároveň bude mít nejvýše pět (5) a méně vad spadajících svou závažností do kategorie B, pokud těchto případných maximálně 5 vad kategorie B společně nevytváří Dílo zcela či z větší části nepoužitelným k předpokládanému účelu, bude sepsán akceptační protokol s výhradou. Sepsání akceptačního protokolu s výhradou nezbavuje Dodavatele povinnosti odstranit zjištěné vady ve lhůtě, dohodnuté oběma smluvními stranami, která bude specifikována v akceptačním protokolu. V případě, že akceptační protokol nebude takovou lhůtu pro odstranění vad obsahovat, zavazuje se Dodavatel odstranit zjištěné vady nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu.

  - Nebezpečí škody na částech Díla a Dílu jako celku přechází na Objednatele dnem podpisu daného předávacího nebo akceptačního protokolu nebo Pracovního listu.

  - Dodavatel předá k převzetí neprodleně po dokončení Objednateli dokončený předmět plnění dle článku 2. smlouvy. Objednatel provede kontrolu a nejpozději do tří dnů se vyjádří k převzetí předávaného předmětu plnění. Provedení předmětu smlouvy se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí plnění smlouvy oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je splnění požadavků Objednatele, obecně závazných předpisů, příslušné legislativy, norem a všech ujednání dle smlouvy a jejích příloh.

  - Dodavatel bude poskytovat služby popsané v dle Čl. 1., odst. 1.3 této smlouvy na základě servisních požadavků vznesených Objednatelem, tj. zapsaných pověřeným pracovníkem Objednatele do systému HelpDesk.

  - Pro fungování služby HelpDesk vybuduje Dodavatel tyto komunikační kanály:

- Webová aplikace HelpDesk přístupná pro obě smluvní strany nebo jiný průkazný systém HelpDesk: „doplní uchazeč“

- Telefonní kontakt: „doplní uchazeč“

- E-mailový kontak: „doplní uchazeč“

  - Primárním komunikačním kanálem v provozní době podpory je pouze HelpDesk. V případě jeho nedostupnosti je možné využít telefonní nebo e-mailový kontakt. V takovém případě je ale nutné nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dní, aby pověřený pracovník Objednatele potvrdil nahlášení servisního požadavku do HelpDesk.

  - Dodavatel poskytuje servisní služby v rámci své 8 hodinové provozní doby podpory v pracovních dnech od X h. do XX h. „doplní uchazeč“

  - Maximální doby řešení závad na základě servisních požadavků HelpDesk:

- Služby servisní údržby a technické podpory provozu IS:

- Incidenty kategorie A – do konce násl. prac. dne v Hlavní pracovní době,

- Incidenty kategorie B – do 15 prac. dnů v Hlavní pracovní době,

- Incidenty kategorie C – v příští verzi aplikace. V případně nahlášení incidentu méně než 10 pracovních dnů před plánovaným uvolněním nové verze aplikace, až v další následné verzi aplikace, a to v Hlavní pracovní době.

- Služby servisní údržby a technické podpory týkající se koncových zařízení HW vozidel a HW Elektronické evidence PHM:

- Maxim. doba řešení: do 3 následujících pracovních dní (není-li dohodnuto jinak)

  - Servisní služby podpory licence IS zahrnují:

- Aktualizaci webové aplikace IS minimálně 1 x za čtvrtletí obsahující:

    - Optimalizace výkonu a stability,

    - Nové a optimalizované funkcionality,

- Optimalizace uživatelského interface,

- Oprava chyb nahlášených Dodavatelem nebo jinými zákazníky,

- Optimalizace podpory nových verzí internetových prohlížečů,

- Aktualizace uživatelského manuálu,

- Aktualizace podkladových map,

- Aktualizace mobilní aplikace,

- Aktualizace dat o silniční síti ze Silniční databanky Ostrava – 1x za ½ roku

- Odpovědnost za škodu a vady, záruka

  - Smluvní strany jsou povinny vyvíjet maximální úsilí k předcházení vzniku škod a učinit veškerá nutná opatření k jejich minimalizaci. V rámci této prevenční povinnosti jsou smluvní strany povinny zejména respektovat vzájemná zadání, pokyny a doporučení, která jsou významná z hlediska plnění této smlouvy.

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení nebo škody způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost za vzniklou škodu ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k této situaci došlo v důsledku prodlení s plněním závazku druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny vyvinout maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu upozornit druhou smluvní stranu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost.

  - Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku prokazatelně věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu, který obdržela od druhé smluvní strany.

  - Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kteréhokoli ze svých smluvních závazků podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, tj. událostí vylučujících odpovědnost např. nepředvídatelné a neodvratitelné události mimořádné povahy, mající bezprostřední vliv na realizaci smlouvy, které vznikly po uzavření této smlouvy a které Objednatel ani Dodavatel nemohli předvídat před uzavřením této smlouvy, a které i při vynaložení odborné péče nebylo možno odvrátit. Platební závazky vzniklé před výskytem takovéto události nebudou prominuty. Při výskytu takové události je smluvní strana, jejíž plnění taková událost ohrožuje, povinna okamžitě písemně informovat druhou smluvní stranu a vynaložit veškeré úsilí na překonání své neschopnosti provádět plnění. Jestliže vznikne z titulu vyšší moci okolnost, v důsledku, které nemůže Dodavatel pokračovat v plnění této smlouvy, budou neprodleně dohodou obou smluvních stran upraveny podmínky, resp. termíny plnění této smlouvy.

  - Na provedené Dílo poskytuje Dodavatel Objednateli záruku za jakost v délce dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne akceptace Díla jako celku dle této smlouvy.

  - Požadavek na odstranění vady Díla či dílčího plnění Díla je Objednatel povinen uplatnit okamžitě po zjištění příslušné vady, a to písemně (možno i e-mailem) u pověřené osoby Dodavatele dle Čl. 6. odst. 6.7. této smlouvy, jinak na adresu Dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Po akceptaci Díla jako celku bude Objednatel uplatňovat vady dle servisních podmínek této smlouvy, a to s využitím služby HelpDesk, která je předmětem této smlouvy.

  - Vadou Díla se rozumí rozpor mezi skutečnou funkčností Díla a popisem funkčnosti Díla uvedeným v dokumentu „Technická specifikace“. Za vadu se nepovažuje rozpor mezi funkčností Díla a právními předpisy České republiky, které vešly v platnost až po akceptaci Díla.

  - Dodavatel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny nevhodným užíváním Díla Objednatelem nebo neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

- Součinnost a vzájemná komunikace

  - Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla bude Dodavateli poskytovat součinnost spočívající zejména v dodržování parametrů a požadavků předmětu plnění této smlouvy stanovených v dokumentu „Technická specifikace“, dále v předávání vyžádaných podkladů, doplňujících údajů, zpřesnění podkladů, vyjádřeních a stanovisek Objednatele, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Objednatel, na žádost Dodavatele, rovněž zajistí součinnost 3. stran, bude-li to povaha řešení vyžadovat. Veškerá součinnost bude Dodavateli poskytnuta vždy nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy o ni Dodavatel písemně požádá, nebude-li možné splnění povinnosti Objednatelem ve stanovené lhůtě, oznámí Objednatel takovou skutečnost s odůvodněním neprodleně Dodavateli a splní povinnost v době přiměřené.

  - Požadavek na součinnost Objednatele dle tohoto Čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy zašle Dodavatel Objednateli na emailovou adresu specifikovanou v Čl. 6. odst. 6.7. této smlouvy.

  - Pokud Objednatel neposkytne dle Čl. 6. odst. 6.1. této smlouvy dohodnutou součinnost, má Dodavatel právo posunout termíny plnění Díla stanovené dle Čl. 2., odst. 2.2. této smlouvy o čas, po který Dodavatel nemohl z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele pracovat na plnění Díla.

  - Objednatel je povinen zabezpečit Dodavateli přístup k technologické infrastruktuře Objednatele v rozsahu nutném pro realizaci Díla dle této smlouvy.

  - Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady a doklady nemají žádné faktické ani právní vady.

  - Objednatel je povinen poskytovat nezbytnou součinnost v případě dodávky a montáže HW, popřípadě záručního či pozáručního servisu HW vozidlových telemetrických jednotek a kamer na vozidlech, zejména zajistit splnění následujících podmínek pro přistavení vozidla:

- Přistavit vozidlo v místě plnění předmětu smlouvy v dohodnutém a vzájemně potvrzeném termínu prostřednictvím služby HelpDesk, a to do klimatizované haly, popřípadě pod přístřešek na základě dohody tak, aby montáž proběhla v krytých prostorách při teplotách nad 15°C. K dispozici musí být prostředky pro základní zámečnické a svářečské práce;

- Přistavené vozidlo musí být čisté a v takovém technickém stavu, aby mohla být montáž či servisní oprava provedena v plném rozsahu;

- Montáži či servisní opravě musí být přítomna obsluha ze strany Objednatele, která bude k dispozici po celou dobu zásahu a po ukončení zásahu provede kontrolní jízdu, která musí potvrdit plnou funkčnost vozidla. Obsluha následně potvrdí technickému pracovníkovi Dodavatele servisní, resp. Pracovní list;

- Obsluha před montáží či servisním zásahem technickému pracovníkovi Dodavatele vozidlo předá a po servisním zásahu převezme zpět;

- V případě, že vozidlo nebude přistaveno ani do 30 minut po stanoveném termínu a Objednatel nezajistí náhradní práci, bude vystaven na tento zbytečný výjezd servisní, resp. Pracovní list, ve kterém se uvedou okolnosti a současně bude Dodavatel účtovat Objednateli paušální poplatek 1500 Kč bez DPH za daný zbytečný výjezd.

  - Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob pověřených za tím účelem smluvními stranami:

- Za stranu Objednatele:

Ing. Rostislav Šprinc (telefon: 606076162, e-mail: rostislav.sprinc@suspk.cz)

Ing. Marian Cvrkal (telefon: 602653339, e-mail: marian.cvrkal@suspk.cz)

- Za stranu Dodavatele: …………… (telefon: ……………., e-mail: ……..) „doplní uchazeč“

- Ochrana informací a osobních údajů

  - Smluvní strany se zavazují chránit důvěrné informace druhé smluvní strany, které jim budou v souvislosti s plněním dle této smlouvy sděleny či zpřístupněny. Za důvěrné informace jsou považovány skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s činností smluvní strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle smluvní strany utajeny. Zejména se jedná o informace, které jako důvěrné příslušná smluvní strana označila a dále se jedná o veškeré dokumenty a podklady předané vzájemně smluvními stranami za účelem dodání a provozu Díla.

  - Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany nebudou důvěrné informace sdělovat žádným třetím osobám, vyjma osob, které na plnění této smlouvy spolupracují, a to pouze za předpokladu, že tyto spolupracující osoby jsou zavázány k ochraně důvěrných informací ve stejném rozsahu jako smluvní strany podle této smlouvy. smluvní strany se zavazují nevyužít důvěrné informace získané v souvislosti s touto smlouvou jinak než pro účely této smlouvy. Především se smluvní strany zavazují nevyužít tyto důvěrné informace v neprospěch druhé smluvní strany či k poškození jejího dobrého jména nebo pověsti. Za porušení závazku důvěrnosti informací podle této smlouvy nebude považováno zveřejnění důvěrných informací jakékoliv ze smluvních stran, ke kterému dojde na základě zákona, soudního, správního či jiného obdobného rozhodnutí. Za třetí osoby se ve vztahu k důvěrným informacím druhé smluvní strany nepovažují externí dodavatelé kterékoli smluvní strany, a to i potenciální, kterým mohou být takové důvěrné informace poskytnuty oproti podpisu dohody o mlčenlivosti mezi smluvní stranou a takovým dodavatelem. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.

  - Smluvní strany jsou oprávněny zpracovávat všechny osobní údaje potřebné pro plnění této smlouvy a společně se zavazují přijmout potřebná opatření k ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a dále v souladu s ustanoveními této smlouvy.

  - Objednatel (dále také jako „Správce“) tímto pověřuje Dodavatele (dále také jako „Zpracovatel“) za účelem uvedeným v předešlém odstavci tohoto Čl. této smlouvy zpracováním osobních údajů demonstrativně uvedených v následujícím odstavci tohoto Čl. této smlouvy. Dodavatel jako Zpracovatel níže uvedených osobních údajů (dále jako „osobní údaje“) se touto smlouvou zavazuje zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup na základě této smlouvy.

  - Osobní údaje jsou pro Správce zpracovávány Zpracovatelem pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Zpracovatelské smlouvy, tj. zejména bude docházet k zpracování následujících osobních údajů:

#### jméno;

#### příjmení;

#### titul;

#### osobní číslo;

#### číslo ID karty (řidiče, vozidla);

#### e-mailová adresa;

  - telefonní číslo;

#### registrační značka vozidla, popř. evidenční číslo vozidla;

#### GPS poloha;

  - Ustanovení předchozích odstavců Čl. 7. smlouvy o ochraně informací a osobních údajů není dotčeno ukončením této smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

  - Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace a osobní údaje mají obě smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti Dodavatele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

- Změnové řízení v průběhu a po ukončení realizace předmětu smlouvy

  - Pokud Objednatel vznese požadavky či připomínky k Dílu, které jsou v rozporu s Předmětem této smlouvy a její Přílohou č. 3 „Technická specifikace“, případně v ní nejsou obsaženy, mohou se obě smluvní strany dohodnout na jejich realizaci ve formě víceprací.

  - Pokud obě smluvní strany projeví vůli dohodnout se na realizaci víceprací, pak dle vzájemné dohody:

    - Objednatel připraví na základě této smlouvy objednávku výše uvedených víceprací; nebo

    - Dodavatel připraví nabídku na provedení víceprací jako podklad pro objednávku nebo návrh dodatku k této smlouvě, přičemž v daném dokumentu bude vždy specifikován konkrétní rozsah víceprací, termín plnění a cena plnění, jakož i ostatní podmínky realizace víceprací.

  - Jednotlivé smluvní podmínky této smlouvy jsou zavazující pro obě smluvní strany i v případě realizace víceprací dle tohoto Článku smlouvy, pokud nebudou některé smluvní podmínky v příslušném dodatku této smlouvy či objednávce víceprací písemně dohodnuty jinak.

- Autorská práva, Práva třetích osob

  - Softwarová část Díla - IS  je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dílo je v této souvislosti provedeno v jazyce českém včetně uživatelského manuálu. Dodavatel tímto stvrzuje, že je výhradním vykonavatelem majetkových autorských práv k této části celého Díla.

  - Dodavatel, jako poskytovatel, touto smlouvou uděluje Objednateli, jako nabyvateli, nevýlučné a nepřenosné užívací právo k programovému vybavení (SW), které je částí Díla, jehož podrobná specifikace je obsažena v samostatném dokumentu s názvem „Technická specifikace“. Licence k programovému vybavení se poskytuje Objednateli jako nevýhradní, časově neomezená, pro užití v neomezeném počtu uživatelů pro podporu správy činností běžné a zimní údržby komunikací Objednatele na území současných i budoucích lokalit Objednatele všech svých organizačně podřízených provozoven. Objednatel není oprávněn poskytovat licence třetím osobám bez dohody se Dodavatelem a výslovného písemného souhlasu Dodavatele.  Dodavatel poskytuje nevýhradní licence k programovému vybavení za smluvní odměnu, která je zahrnuta ve smluvní ceně za Dílo ve výši uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

  - Užívacími právy se pro účely této smlouvy rozumí právo Objednatele provozovat Dílo v souladu s potřebami své podnikatelské činnosti v oblasti běžné a zimní údržby komunikací na území obsluhovaném provozovnami Objednatele.

  - Pokud při realizaci plnění dle smlouvy o dílo vznikne další dílo nesoucí znaky díla autorského dle autorského zákona, přechází na Objednatele nevýhradní oprávnění k výkonu práva takové dílo užít, a to pouze pro interní účely Objednatele. Toto oprávnění však nezahrnuje další šíření takového díla, je určeno pouze pro vnitřní potřebu Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje, že případné Dílo dle předcházejícího odstavce vytvořené Dodavatelem dle smlouvy o dílo, ani jeho části, nebude žádnou formou rozšiřovat dalším subjektům bez dohody a výslovného písemného souhlasu Dodavatele, pokud není touto smlouvou stanoveno jinak. V ostatním pro nakládání s Dílem nebo jeho jednotlivými částmi platí přiměřeně ustanovení § 66 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud bude předmětem plnění dle smlouvy o dílo dodávka SW produktů třetích stran, zajistí Dodavatel pro Objednatele oprávnění k jejich užití ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2. tohoto článku smlouvy a za podmínek uvedených v odst. 5. tohoto článku smlouvy. V ostatním se budou podmínky užívání těchto SW produktů řídit licenčními podmínkami výrobce nebo nositele příslušných autorských práv k těmto SW produktům.

  - Smluvní strany se zavazují při realizaci této smlouvy k dodržování a ochraně práv průmyslového a jiného duševního vlastnictví, jakož i práv, spadajících do autorského práva a ochrany obchodního, tajemství. Obdobný závazek platí pro smluvní strany i v souvislosti s označováním výrobků, které jsou předmětem plnění v rámci smlouvy o dílo či této smlouvy.

  - Dodavatel zajistí pro Objednatele právo používat patenty, ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví vztahující se k plněním dle smlouvy o dílo a nutné pro jejich provoz a užití. Náklady Dodavatele s tímto postupem spojené jsou již zahrnuty v ceně dle této smlouvy.

  - Každé užití SW Objednatelem, které odporuje podmínkám stanoveným touto smlouvou, vyžaduje předchozí písemný souhlas Dodavatele. Objednatel je dále povinen předem písemně oznámit Dodavateli jakoukoliv změnu, která může mít vliv na změnu v rozsahu užívacích práv Objednatele k Dílu.

  - V případě užití SW dle této smlouvy ze strany Objednatele způsobem odporujícím podmínkám stanoveným touto smlouvou bez výše uvedeného písemného souhlasu Dodavatele, stanoví Dodavatel dle aktuálních cen a podmínek Objednateli doplatek, jehož výše bude stanovena na základě rozdílu hodnot sjednaného a skutečně vykonávaného způsobu užití SW dle této smlouvy. Tento doplatek bude vyúčtován Objednateli, který je povinen ho uhradit. Tím není dotčeno právo Objednatele na uplatnění jiných prostředků nápravy, zejména pokud by porušení podmínek bylo podstatného charakteru.

  - Objednatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Dodavatele jakýmkoliv způsobem zasahovat do SW či jeho zdrojového kódu nebo do jakékoli předané dokumentace a do předaných materiálů dle této smlouvy anebo smlouvy o dílo. Objednatel dále není oprávněn SW či jeho zdrojový kód nebo jakoukoli Dodavatelem předanou dokumentaci nebo jiné materiály rozmnožovat, předávat třetím osobám či pro ně dílo či části díla rozmnožovat, dekompilovat, umožnit použití třetími osobami, nebo je užít jako předlohu při vývoji vlastního SW. Za rozmnožování je rovněž považováno jejich kopírování na pevný disk nebo na jiný přenosný nosič dat, jakož i kopírování papírových podkladů s výjimkou pořizování kopií uživatelských návodů nutných k užívání Díla Objednatelem v rozsahu stanoveném touto smlouvou a smlouvou o dílo.

  - Data editovaná uživateli Objednatele do databází s využitím IS dle této smlouvy a dále telemetrická data uložená v databázích jako výsledek zpracovaní dat z telemetrických jednotek vozidel běžné a zimní údržby Objednatele na základě této smlouvy jsou vlastnictvím Objednatele jako pořizovatele databáze v souladu s autorským zákonem.

  - Licence a všechna oprávnění uvedená v tomto Čl. této smlouvy nabývá Objednatel okamžikem zaplacení ceny předmětu Díla v souladu s Čl. 3. této smlouvy.

  - Objednatel není oprávněn pozměnit nebo odstranit záznamy o autorském právu.

- Ujednání o úrocích z prodlení a smluvní pokutě

  - Pokud bude Dodavatel v prodlení s termínem dokončení celého Díla dle Čl. 2. odst. 2.1. smlouvy této smlouvy z prokazatelných důvodů na straně Dodavatele, bude Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % (slovy: 3 setiny procenta) z ceny Díla za každý, byť i započatý den prodlení. To neplatí, dojde-li k prodlení jednáním či nečinností Objednatele.

  - Pro případ prodlení Objednatele s úhradou plateb splatné ceny Díla ve lhůtě uvedené v čl. 3., odst. 3.3 a 3.10 této smlouvy je Dodavatel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Nepřevezme-li Objednatel, byť i jednotlivou část předmětu plnění dle čl. 2, odst. 2.2. smlouvy z důvodu vady nebo pro neúplnost, není plnění provedeno v souladu s podmínkami smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do odstranění reklamované vady či nedodělku příslušné části plnění předmětu smlouvy. Odstraněním vady se rozumí den opětovné výzvy Dodavatele k převzetí provedeného plnění po opětovné výzvě Dodavatele k převzetí provedeného plnění, došlo-li následně k jeho převzetí bez vad.

  - Smluvní pokuty a úhrady úroků dle Článku 10. této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení požadavku na zaplacení smluvní pokuty povinné smluvní straně.

- Povinnosti Dodavatele

  - Dodavatel je povinen provést Dílo v souladu se smlouvou včetně všech jejích příloh, s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

  - Dodavatel se zavazuje opatřit vše, co je potřebné k provedení díla podle této smlouvy.

  - Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění Díla, stanovené pořadí a termíny. Zjištěné nedostatky oznámí neprodleně Dodavateli e-mailovou poštou a přiloží k předávacímu protokolu prací.

  - Dodavatel je povinen informovat Objednatele o stavu prováděného předmětu plnění a na vyžádání Objednatele provedené v souladu se smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného plnění.

  - Porušení podmínky uvedené v odst. 11.1. je důvodem k odstoupení od této smlouvy.

  - Dodavatel je po dobu trvání smlouvy pojištěn, odpovídá za veškeré škody jím způsobené Objednateli, jakož i třetím stranám v souvislosti s plněním předmětu díla a zavazuje se je nahradit nebo bezplatně odstranit v termínu stanoveném Objednatelem. Odstranění následků škody nezbavuje Dodavatele povinnosti uhradit případné pokuty nebo jiné sankce udělené Objednateli v důsledku škody.

  - Dodavatel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou, a to po dobu trvání této smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy.

  - Dodavatel je povinen informovat Objednatel o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

- Povinnosti objednatele

  - Objednatel je povinen zaplatit Dodavateli odměnu za obstarání záležitosti předmětu plnění podle ustanovení smlouvy.

  - Objednatel je povinen poskytnout Dodavateli součinnost nezbytnou pro obstarání záležitosti plnění předmětu smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat Dodavatele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

- Ostatní ujednání

  - Obě smluvní strany mají povinnost v oblastech týkajících se plnění předmětu této smlouvy vzájemně úzce spolupracovat a poskytovat si potřebnou součinnost.

  - Od smlouvy může Objednatel i Dodavatel písemně odstoupit, pokud jedna ze stran podstatným způsobem porušuje smluvní povinnosti smlouvy, a to doručením odstoupení od smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Dodavatel neplní povinnosti uvedené v čl. 2 odst. č. 2.1. a odst. č. 2.2. smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při porušení smluvní povinnosti Dodavatele, které dle smlouvy nebylo odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Dodavatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Dodavatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Dodavatele byl zcela nepostačující; Dodavatel vstoupí do likvidace.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly, že zánikem účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu není dotčeno vzájemné plnění, které bylo řádně poskytnuto a bylo již přijato před účinností odstoupení, jakož i nároky na úhradu ceny za takové plnění včetně náhrady přiměřených a prokazatelně odůvodněných nákladů zhotovitele.

  - Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele převést či postoupit svá práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě, ani nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit jiné osobě pohledávku ze smlouvy nebo její část.

- Objednatel i Dodavatel souhlasně prohlašují, že je předmět smlouvy na základě shora uvedené specifikace a Příloh smlouvy dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

- Dodavatel se zavazuje provést předmět smlouvy v rozsahu a době plnění podle smlouvy a při dodržení kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, na vlastní odpovědnost i nebezpečí.

- Ceny požadované Dodavatelem za veškeré dodávky, smluvní odměny za licence a práce nezbytné k provedení předmětu smlouvy jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle čl. 3 Cena a platební podmínky této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

  - Smlouvu v příslušném registru zveřejní Objednatel.

  - Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

  - Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Smlouva se řídí právem České republiky.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou originálech.

  - Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se strany smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran smlouvy dodatek ke smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

  - Odpověď strany smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy.

  - Dodavatel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a že návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči Objednateli nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v době podpisu této smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je Objednatel povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

  - Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů.

  - Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 – Specifikace nabídkové ceny

Příloha č. 2 – Seznam cestmistrovství SÚSPk a čerpacích stanic Bencalor

Příloha č. 3 – Technická specifikace

- Objednatel			                     		Zhotovitel		„doplní uchazeč“

- Správa a údržba silnic Pardubického kraje		XXXX

- V Pardubicích     dne:					V XXXX                    dne: xx.xx.xxxx

Statutární zástupce: 					Statutární zástupce:

Ing. Němec Miroslav					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel organizace SÚSPk        		statutární zástupce uchazeče

- Podpis:  …………………………………			Podpis:  …………………….„doplní uchazeč“