Příloha č. 1 ZD

- SMLOUVA O DÍLO Č. SMLO-xxx/1073/OST/20/2020

- uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČ: 000 85 031

DIČ: CZ 000 85 031

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

kterou zastupuje: Ing. Miroslav Němec - ředitel organizace, Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statuárního orgánu, Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:		27-1206774399/0800

E-mail:			info@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

- Zhotovitel

XXX

se sídlem: xxx

IČO: xxx

DIČ: xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném xxx

kterou zastupuje: xxx

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:		xxx

E-mail:			xxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

- PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní riziko a nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. 4.1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit za provedení Díla Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

- PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že k datu podpisu této Smlouvy:

- překontroloval s vynaložením veškeré odborné péče a řádně se seznámil s předanou dokumentací, dalšími dokumenty vztahujícími se k Dílu a s rozsahem Díla;

- jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění Díla;

- prověřil místní podmínky v místě plnění Díla;

- je odborníkem v oboru plnění Díla a disponuje všemi potřebnými znalostmi a schopnostmi;

- je držitelem veškerých potřebných povolení a osvědčení, která jsou vyžadována obecně závaznými právními předpisy, zejména Zhotovitel disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními;

- disponuje personálními, technickými a jinými předpoklady pro řádné splnění všech svých závazků dle této Smlouvy, zejména pro řádné a včasné zhotovení Díla;

- je plátcem DPH.

  - Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje, že v den podpisu této Smlouvy není ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nespolehlivým plátcem, a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této Smlouvy má ve smyslu tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je povinen udržovat pravdivost těchto prohlášení po celou dobu platnosti této Smlouvy. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy přestane být zveřejňován správcem daně z důvodů na straně Zhotovitele, je Objednatel oprávněn bez dalšího uhradit splatný závazek ve výši odpovídající DPH z přijatého plnění přímo na účet správce daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaniká ve výši částky uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Zároveň je Zhotovitel o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem nebo jeho bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy přestane být zveřejňován správcem daně, povinen Objednatele písemně informovat do 1 pracovního dne.

- PŘEDMĚT DÍLA

  - Předmětem Díla je realizace „Systému vysokorychlostního vážení silničních vozidel pro přímé pokutování“, který se skládá z následujících částí:

- Vážící vozovkové senzory uložené v instalačním lůžku s možností výměny bez nutnosti zásahu do konstrukce vozovky

- Indukční smyčky pro detekci vozidel instalované do vozovky

- Piezo senzory pro detekci rychlosti instalované do vozovky

- 2 x stožár s výložníkem (polo portál) pro instalaci LPR kamer a přehledových kamer

- Rozvaděče pro technologickou část, napájení, komunikaci

- Elektrické přípojky NN z přípojného bodu v obci Radlín

- Souvisejících stavebních a zemních prací

- Nezbytného SW pro zpracování vážních dat a tvorbu vážního lístku s přípravou budoucího napojení do dopravně správních agend příslušného ORP.

  - Podrobná specifikace Díla je patrná z přílohy č. 1 Technická specifikace (která je součástí této smlouvy).

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a s následujícími dokumenty, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Technická specifikace (tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy)

- Výkaz výměr – položkový rozpočet prací (tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy)

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či rozporu mezi touto Smlouvou a jejími přílohami má přednost vždy tato Smlouva.

  - Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace Díla požadovat změnu rozsahu Díla. V případě, že by taková změna mohla mít dopad na smluvní ujednání dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednatele na tuto skutečnost před zahájením realizace takové

  - změny písemně upozornit a bude-li Objednatel na této změně nadále trvat, je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem ohledně této změny dodatek k této Smlouvě.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že hodnoty uvedené ve výkazu výměr, se kterým se Zhotovitel seznámil, jsou pouze orientační s tím, že Zhotovitel je povinen řádně dokončit Dílo v rozsahu a kvalitě prioritně stanovené(m) touto Smlouvou a na základě pokynů Objednatele.

  - Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny Objednatele a postupovat v souladu s těmito pokyny a zájmy Objednatele – ať již výslovnými nebo těmi, které zná, či má znát.

- CENA DÍLA

  - Celková Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran na XXX XXX,- Kč (slovy: xxx xxx korun českých a xxx xxx haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).

  - Cena Díla je pevná a nepřekročitelná a nelze ji po dobu trvání této Smlouvy měnit, pokud nebude mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

  - V Ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s řádným provedením Díla dle této Smlouvy (zejména náklady na práci, materiál, dopravu na místo plnění Díla, hrubý úklid, předání Díla Objednateli atd.). Náklady nad sjednanou Cenu Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli pouze za podmínky, že tyto náklady Objednatel předem písemně odsouhlasil.

- ZPŮSOB ÚHRADY CENY DÍLA

  - Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur. Dílčí měsíční faktury budou vystaveny na základě Objednatelem písemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek, které budou vyhotovovány nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly práce a dodávky provedeny. Závěrečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

  - Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že jakákoliv faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury Objednateli.

  - Splatnost jakékoliv faktury je stanovena na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu sídla Objednatele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy. Povinnost zaplatit Cenu Díla je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v čl. 1 této Smlouvy.

  - Smluvní strany sjednávají, že Objednatel si z každé fakturované části Ceny Díla ponechá zádržné ve výši 10% z fakturované částky (bez příslušné DPH) (dále jen „Zádržné"), přičemž nárok Zhotovitele na úhradu této části Ceny Díla vzniká postupně po splnění následujících podmínek:

- Nárok na úhradu části Zádržného ve výši 5 % z Ceny Díla bez DPH (případně sníženého o částku zápočtu při uplatnění vad či jiných nároků Objednatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy) vzniká okamžikem odstranění veškerých případných vad a/nebo nedodělků Díla (což bude potvrzeno písemným protokolem podepsaným Zhotovitelem a Objednatelem), přičemž příslušná částka bude uhrazena do 14 kalendářních dnů po podpisu předávacího protokolu; a

- nárok na úhradu zbývající části Zádržného ve výši 5 % z Ceny Díla bez DPH (případně snížené o částku zápočtu při uplatnění vad či jiných nároků Objednatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy) vzniká dnem uplynutí poslední poskytnuté záruční doby dle této Smlouvy a bude uhrazena do 14 kalendářních dnů ode dne skončení poslední záruční doby dle čl. 11.1 této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že Zhotovitel bude mít zájem nahradit část Zádržného dle čl. 6.4 písm. b) této Smlouvy bankovní zárukou, předloží Zhotovitel (resp. banka Zhotovitele) Objednateli nepodmíněnou a neodvolatelnou bankovní záruku vystavenou na částku odpovídající 5 % z Ceny Díla bez DPH, a to na dobu uvedenou v čl. 6.4 písm. b) této Smlouvy. Pokud Objednatel udělí Zhotoviteli písemně souhlas s nahrazením části Zádržného bankovní zárukou i s textem bankovní záruky, je v takovém případě povinen zaplatit Zhotoviteli 5 % z Ceny Díla bez DPH, a to do 14 kalendářních dnů ode dne předložení bankovní záruky splňující podmínky stanovené touto Smlouvou. Tuto bankovní záruku není Objednatel oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího souhlasu Zhotovitele.

- MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění Díla je silnice II/341 Heřmanův Městec - Radlín

- DOBA PLNĚNÍ

  - Realizace díla proběhne nejpozději do 60 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

  - Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů od písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

  - Zhotovitel je povinen korigovat své práce s dodavateli infrastruktury závorového systému.

- PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

  - Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo jeho úplným dokončením v termínech dohodnutých v čl. 8.1 této Smlouvy bez vad a nedodělků a protokolárním převzetím Díla Objednatelem za předpokladu, že bude zhotoveno za dodržení ustanovení této Smlouvy. V opačném případě není Objednatel povinen Dílo převzít.

  - Objednatel je oprávněn řádně dokončené Dílo bez vad a nedodělků převzít i před termínem jeho dokončení dohodnutým dle čl. 8.1 této Smlouvy, a to za předpokladu, že k tomu bude Zhotovitelem vyzván písemně alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i s drobnými nedodělky, které svou povahou nebudou bránit užívání Díla. Tyto případné nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s udáním termínu jejich odstranění.

- VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLU

  - Vlastníkem zhotoveného Díla je do doby protokolárního předání Dodavatel, podpisem Předávacího protokolu bez vad a nedodělků přechází vlastnictví na Objednatele.

  - Nebezpečí škody na Dílu přechází na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

- ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude zhotoveno v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude po celou dobu jeho užívání bez jakýchkoliv skrytých vad. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách (včetně jejích změn a doplňků), bude v souladu s technickými normami a předpisy, které se na provedení celého Díla vztahují či se budou vztahovat, a dále bude v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při realizaci Díla, a to vše po dobu 36 měsíců ode dne předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků (dále jen „Záruční doba“).

  - Technická podpora a údržba systému musí být dodavatelem poskytována průběžně dle servisní smlouvy, která je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo.

- POJIŠTĚNÍ

  - Zhotovitel před podpisem této Smlouvy doručil Objednateli pojistný certifikát (jehož kopie tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy) profesní odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody způsobené třetím osobám (včetně Objednatele) v souvislosti s jeho podnikatelskou činností, a to s pojistným limitem minimálně 3.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržet výše uvedené pojištění po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy, a to až do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků Objednatelem.

- MLČENLIVOST

  - Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se Díla jsou/je předmětem obchodního tajemství Objednatele a ten je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá ze zákona. Údaje uvedené v této Smlouvě mohou být zveřejněny pouze s písemným souhlasem Objednatele.

- SMLUVNÍ POKUTY

  - V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu dle čl. 8.1 této Smlouvy má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla podle čl. 5.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení. Za prodlení podle tohoto článku se nepovažuje období vzniklé v souvislosti s ověřením vážního stanoviště ze strany Českého metrologického institutu, oblastní inspektorát Brno.

  - V případě prodlení s úhradou jakékoliv faktury má Zhotovitel vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou platby. Nárok na úrok prodlení vzniká po písemném upozornění o nezaplacení, kdy ani po této výzvě neobdržíte platbu v opravné lhůtě 5ti kalendářních dnů.

  - V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti pojištění po dobu uvedenou v čl. 12.1 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč.

  - V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 13.1 této Smlouvy ze strany Zhotovitele má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost informovat Objednatele ve lhůtě dle čl. 3.2 této Smlouvy o tom, že se stal nespolehlivým plátcem, nebo že jeho bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy přestal být zveřejňován správcem daně, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost nebýt nespolehlivým plátcem, nebo poruší povinnost mít bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy zveřejňován správcem daně, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč bez DPH.

  - V případě, že Zhotovitel postoupí nebo převede svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

  - Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají, že všechny pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 3 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v čl. 1 této Smlouvy, a to bezhotovostně na účet uvedený v této výzvě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši.

  - Celková částka všech smluvních pokut objednatele požadovaná na základě této smlouvy nesmí překročit 10% hodnoty díla uvedené v čl.5.1 této Smlouvy.

  - Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o     integritě, které je  součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

- UKONČENÍ SMLOUVY

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že:

- Zhotovitel poruší svou povinnost uvedenou v čl. 12.1 této Smlouvy;

- Zhotovitel poruší povinnost nebýt nespolehlivým plátcem, nebo poruší povinnost mít bankovní účet užívaný pro platby v rámci této Smlouvy zveřejňován správcem daně dle čl. 3.2 této Smlouvy;

- Zhotovitel postoupí nebo převede svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele;

- nad jměním Zhotovitele je vyhlášen konkurs, bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo návrh na zahájení konkursního/insolvenčního řízení je zamítnut pro nedostačující jmění nebo pro nesložení zálohy na náklady spojené se zahájením konkursního řízení/insolvenčního řízení, anebo pokud Zhotovitel vstupuje do likvidace;

- Zhotovitel poruší kterýkoli jiný závazek v této Smlouvě sjednaný a přes písemnou výzvu Objednatele, v přiměřené lhůtě Objednatelem v této výzvě stanovené, která nebude kratší než 5 dní, nezjedná nápravu.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že:

- Objednatel je v prodlení s úhradou Ceny Díla po dobu delší než 30 dnů;

- Nad jměním Objednatele je vyhlášen konkurs, bylo rozhodnuto o úpadku Objednatele nebo návrh na zahájení konkursního/insolvenčního řízení je zamítnut pro nedostačující jmění nebo pro nesložení zálohy na náklady spojené se zahájením konkurzního řízení/insolvenčního řízení, nebo pokud Objednatel vstupuje do likvidace.

  - Odstoupení od této Smlouvy dle čl. 15.1 a 15.2 této Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky kterékoli ze Smluvních stran vyplývající z titulu odpovědnosti za vady a z jakékoli nedbalosti, opomenutí nebo porušení povinností druhé Smluvní strany, k nimž došlo před takovým ukončením.

  - V případě odstoupení od této Smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a dodávek. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma Smluvními stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla a vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.

  - V případě odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit místo plnění dle čl. 7.1 této Smlouvy a opustit jej, a to nejpozději do 3 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Neučiní-li tak Zhotovitel, je Objednatel oprávněn místo plnění na náklady Zhotovitele vyklidit. V takovém případě umístí movité věci ve vlastnictví Zhotovitele po dobu 30 dní v uzamykatelném prostoru, a to vše na náklady Zhotovitele. Po uplynutí 30 dní je Objednatel oprávněn movité věci složit v sídle Zhotovitele zapsaném k tomu dni v obchodním rejstříku, případně na jiném místě, kde se Objednatel oprávněně domnívá, že Zhotovitel sídlí, v případě nemožnosti tohoto postupu je Objednatel oprávněn zpeněžit tyto movité věci a z výtěžku uspokojit své pohledávky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy, případný zbytek peněžních prostředků je Objednatel povinen zaslat na účet Zhotovitele uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

  - Objednatel, jako správce osobních údajů, zpracovává a chrání osobní údaje poskytnuté Smluvními stranami v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právním titulem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je zajištění oprávněného zájmu Smluvních stran na plnění této Smlouvy. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém byly Smluvními stranami poskytnuty v souvislosti s jednáním o uzavření této Smlouvy a jejím plněním, a to po dobu trvání této Smlouvy a následně po dobu 10 (deseti) let po skončení jejich účinnosti, z důvodu řešení případných právních nároků z této Smlouvy.

  - Smluvní strany podpisem této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nepostoupí ani nepřevede svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu.

  - Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva byla uzavřena v souvislosti s jeho vlastním podnikáním a že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

  - Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že závazky vyplývající z této Smlouvy nejsou fixními závazky ve smyslu ustanovení § 1980 občanského zákoníku, v aktuálním znění.

  - Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují aplikaci ust. § 2591, § 2609 odst. 1 a § 2914 občanského zákoníku, v aktuálním znění.

  - Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany výslovně sjednávají, že jakékoliv změny této Smlouvy (podstatné i nepodstatné) lze domlouvat formou e-mailové komunikace, zápisů ve stavebním deníku, popř. zápisů z kontrolních dnů, přičemž ty změny díla, které mají dopad na cenu nebo prodloužení časového harmonogramu, musí být potvrzeny písemným dodatkem ke Smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak jsou neúčinné. Smluvní strany sjednávají, že návrhy či protinávrhy Zhotovitele k podstatné nebo nepodstatné změně této Smlouvy, ke kterým se Objednatel jakkoliv nevyjádří ve lhůtě 30 dnů od jejich obdržení, se považují za Objednatelem neodsouhlasené, tudíž nejsou pro Smluvní strany závazné.

  - Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem bez výhrad, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření této Smlouvy a jejímu plnění. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis.

  - Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – oceněný VV

Objednatel:						Zhotovitel:

V Pardubicích dne:					V xxx dne:

| _______________________________ | _______________________________ |
| --- | --- |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje Ing. Miroslav Němec |  |
| ředitel |  |

Příloha č. 1 – Technická specifikace