**PŘÍLOHA f)**

**Výkresy**

Příloha f) Výkresy na akci „**Silnice III/31218 Klášterec nad Orlicí - 2. část**“ je tvořena projektovou dokumentací zpracovanou společností Prodin, a.s., IČO: 252 92 161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zodpovědný projektant Bc. Martin Hudec, datum: 05/2024.

Společná projektová dokumentace pro Zakázku č. 1 a Zakázku č. 2 je přiložena jako následující samostatný soubor: Příloha f.b) – Společná PD.zip.

Zadavatel uvádí, že realizace Veřejné zakázky bude z důvodu zajištění financování rozdělena do dvou stavebních sezón. V rámci Zakázky č. 1 budou v roce 2025 realizovány stavební objekty SO 255, SO 256 a část SO 102 ve staničení km 1,942 až km 2567 a veškeré související práce z dalších SO, nezbytných pro úplné dokončení výše uvedených SO a jejich částí. Zbývající stavební objekty a jejich části zahrnuté v Zakázce č. 1 a Zakázka č. 2 budou realizovány a dokončeny ve stavební sezóně 2026.